Laporan Status Proyek JDI KOS KITA

Tanggal: 3 Juli 2026

1. Pekerjaan yang Sudah Diselesaikan

Konsep dan arsitektur sistem JDI KOS KITA ditetapkan.

Migrasi backend dari MySQL ke Firebase (Authentication, Firestore, Storage).

Struktur project Express.js + EJS disusun.

Landing page awal beserta navigasi dasar dibuat.

Integrasi Firebase Admin berhasil dijalankan.

Repository GitHub dibuat dan sinkronisasi (push) dilakukan.

Dashboard Admin awal dibuat.

Halaman login admin dan portal admin dibuat.

Rancangan modul data kamar, penghuni, pembayaran, laporan, dan CMS disiapkan.

Dokumentasi arsitektur, roadmap, dan struktur folder telah dibuat.

2. Pekerjaan yang Masih Outstanding

Stabilisasi login dan session admin.

CRUD lengkap penghuni, kamar, gedung, pembayaran.

Dashboard statistik realtime.

Upload bukti pembayaran.

Laporan keuangan otomatis.

CMS untuk mengubah konten website.

Hak akses multi-user.

Publikasi ke Firebase Hosting/domain.

Pengujian end-to-end dan hardening keamanan.

3. Kendala yang Ditemukan

Session login belum stabil (kadang login/logout tidak konsisten).

Redirect setelah login pernah gagal walaupun autentikasi berhasil.

Sebagian route Express masih perlu dirapikan.

Beberapa fitur hanya berupa tampilan awal tanpa backend lengkap.

Validasi form dan penanganan error belum menyeluruh.

Optimasi struktur kode ditunda agar fokus pada demo aplikasi.

Belum dilakukan pengujian publik secara penuh.

4. Prioritas Berikutnya

| Prioritas | Pekerjaan | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perbaikan Login & Session | Outstanding |
| 2 | CRUD Master Data | Outstanding |
| 3 | Dashboard Realtime | Outstanding |
| 4 | Pembayaran & Upload Bukti | Outstanding |
| 5 | Laporan Keuangan | Outstanding |
| 6 | Hosting Publik | Outstanding |
| 7 | Testing & Bug Fix | Outstanding |

5. Kesimpulan

Fondasi aplikasi JDI KOS KITA telah tersedia, termasuk arsitektur, integrasi Firebase, struktur project, dashboard awal, dan rancangan modul utama. Fokus pengerjaan sebelumnya adalah memastikan aplikasi dapat berjalan untuk demo. Tahap berikutnya adalah menstabilkan login, menyelesaikan seluruh modul bisnis, melakukan pengujian menyeluruh, dan deployment ke hosting publik.

Tentu. Berikut adalah dokumentasi lengkap JDI KOSKITA - Smart Boarding House Management System sesuai konsep proyek yang pernah kita rancang (Website + Android, Firebase, CMS Admin, Booking, Tagihan, Pembayaran, Dashboard, dll). Format di bawah ini sudah berbentuk TXT sehingga dapat langsung disimpan sebagai 00-PROJECT-OVERVIEW.txt.

=====================================================================

JDI KOSKITA

SMART BOARDING HOUSE MANAGEMENT SYSTEM

=====================================================================

Versi           : 1.0

Developer       : Jaya Digital Integrate (JDI)

Platform        : Website + Android

Framework       : ExpressJS + Bootstrap 5 + EJS

Backend         : NodeJS

Database        : Firebase Firestore

Authentication  : Firebase Authentication

Storage         : Firebase Storage

Hosting         : Firebase Hosting

=====================================================================

1. LATAR BELAKANG

=====================================================================

JDI KOSKITA merupakan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis

cloud yang dirancang untuk membantu pemilik kos mengelola seluruh

operasional secara digital.

Sistem mendukung:

- Multi Gedung

- Multi Kamar

- Multi Admin

- Booking Online

- Pembayaran Digital

- Dashboard Pendapatan

- Monitoring Penghuni

- Website Publik

- Android

=====================================================================

2. TUJUAN SISTEM

=====================================================================

• Digitalisasi Manajemen Kos

• Mengurangi pencatatan manual

• Monitoring kamar secara real time

• Tagihan otomatis

• Laporan keuangan otomatis

• Booking online

• Meningkatkan pelayanan penghuni

• Mengurangi tunggakan pembayaran

=====================================================================

3. AKTOR SISTEM

=====================================================================

SUPER ADMIN

↓

ADMIN KOS

↓

PENGHUNI

↓

CALON PENGHUNI

=====================================================================

4. FITUR WEBSITE PUBLIK

=====================================================================

Landing Page

Tentang

Gallery

Fasilitas

Daftar Harga

Daftar Kamar

Status Kamar

Booking

Kontak

Google Maps

WhatsApp

Upload Bukti Transfer

Login Penghuni

Login Admin

=====================================================================

5. FITUR ADMIN

=====================================================================

Dashboard

Master Gedung

Master Lantai

Master Kamar

Master Tipe Kamar

Master Penghuni

Master Tarif

Booking

Check In

Check Out

Tagihan

Pembayaran

Inventaris

Laporan

Broadcast Pengumuman

CMS Website

Pengaturan

=====================================================================

6. FITUR PENGHUNI

=====================================================================

Dashboard

Profil

Riwayat Pembayaran

Tagihan

Upload Bukti Transfer

Kontrak

Pengumuman

Komplain

Logout

=====================================================================

7. FITUR CMS

=====================================================================

Mengubah Banner

Mengubah Foto

Mengubah Harga

Mengubah Diskon

Mengubah Fasilitas

Mengubah Kontak

Mengubah Google Maps

Mengubah Status Kamar

=====================================================================

8. DIAGRAM SISTEM

=====================================================================

WEBSITE PUBLIK

│

▼

Landing Page KOSKITA

│

┌──────────────┼───────────────┐

▼              ▼               ▼

Gallery         Daftar Kamar     Booking

│              │               │

└──────────────┼───────────────┘

▼

Firebase Firestore

▲

│

Admin Dashboard

=====================================================================

9. ARSITEKTUR SISTEM

=====================================================================

+----------------------+

|   WEBSITE PUBLIK     |

+----------+-----------+

│

HTTPS / REST

│

+----------▼-----------+

|   EXPRESS SERVER     |

+----------+-----------+

│

-----------------------------------------------

│                 │                │

▼                 ▼                ▼

Firebase Auth      Firestore        Firebase Storage

│

▼

Android Application

=====================================================================

10. FLOW BOOKING

=====================================================================

Pengunjung

↓

Melihat Website

↓

Pilih Kamar

↓

Lihat Detail

↓

Booking

↓

Isi Data

↓

Upload Bukti Transfer

↓

Admin Verifikasi

↓

Booking Disetujui

↓

Check In

=====================================================================

11. FLOW CHECK IN

=====================================================================

Admin

↓

Pilih Booking

↓

Verifikasi

↓

Generate Kontrak

↓

Assign Kamar

↓

Status Kamar

TERISI

↓

Penghuni Aktif

=====================================================================

12. FLOW CHECK OUT

=====================================================================

Penghuni

↓

Ajukan Check Out

↓

Admin Verifikasi

↓

Hitung Tagihan

↓

Pelunasan

↓

Status Kamar

KOSONG

=====================================================================

13. FLOW PEMBAYARAN

=====================================================================

Tagihan Bulanan

↓

Penghuni Login

↓

Transfer

↓

Upload Bukti

↓

Admin Verifikasi

↓

Status

LUNAS

↓

Dashboard Update

=====================================================================

14. FLOW STATUS KAMAR

=====================================================================

Kosong

↓

Booking

↓

Reserved

↓

Check In

↓

Terisi

↓

Check Out

↓

Kosong

=====================================================================

15. STRUKTUR DATABASE FIRESTORE

=====================================================================

buildings

buildingID

nama

alamat

jumlahLantai

-------------------------------------------------------

floors

floorID

buildingID

nama

-------------------------------------------------------

rooms

roomID

buildingID

floorID

nomor

tipe

harga

status

-------------------------------------------------------

roomTypes

typeID

nama

harga

fasilitas

-------------------------------------------------------

tenants

tenantID

nama

nik

alamat

phone

email

roomID

status

-------------------------------------------------------

bookings

bookingID

tenantID

roomID

tanggal

status

-------------------------------------------------------

payments

paymentID

tenantID

bulan

nominal

status

buktiTransfer

-------------------------------------------------------

contracts

contractID

tenantID

roomID

mulai

selesai

-------------------------------------------------------

announcements

announcementID

judul

isi

tanggal

=====================================================================

16. STATUS KAMAR

=====================================================================

AVAILABLE

BOOKED

RESERVED

OCCUPIED

MAINTENANCE

NON ACTIVE

=====================================================================

17. STRUKTUR PROJECT

=====================================================================

project

│

├── app.js

├── firebase

│

├── controllers

│

├── middleware

│

├── routes

│

├── public

│      css

│      js

│      img

│

├── uploads

│

├── views

│      landing.ejs

│      login.ejs

│      dashboard.ejs

│      kamar.ejs

│      booking.ejs

│      pembayaran.ejs

│

└── utils

=====================================================================

18. MODUL SISTEM

=====================================================================

01 Dashboard

02 Gedung

03 Lantai

04 Kamar

05 Tipe Kamar

06 Tarif

07 Booking

08 Check In

09 Check Out

10 Penghuni

11 Tagihan

12 Pembayaran

13 Inventaris

14 CMS

15 Laporan

16 User Management

17 Pengaturan

=====================================================================

19. LAPORAN

=====================================================================

Pendapatan Harian

Pendapatan Bulanan

Pendapatan Tahunan

Daftar Penghuni

Daftar Kamar

Status Kamar

Tagihan

Pembayaran

Booking

Check In

Check Out

Inventaris

=====================================================================

20. DASHBOARD

=====================================================================

Total Gedung

Total Kamar

Kamar Kosong

Kamar Terisi

Booking Hari Ini

Pendapatan Bulan Ini

Tagihan Belum Lunas

Penghuni Aktif

=====================================================================

21. HAK AKSES

=====================================================================

SUPER ADMIN

Semua Modul

ADMIN

Kelola Operasional

PENGHUNI

Tagihan

Pembayaran

Profil

KONSUMEN

Melihat Website

Booking

=====================================================================

22. KEAMANAN

=====================================================================

Firebase Authentication

HTTPS

Cloud Firestore Rules

Role Based Access

Upload Validation

Activity Log

Backup Cloud

=====================================================================

23. ALUR DATA

=====================================================================

Pengunjung

↓

Website

↓

Booking

↓

Firestore

↓

Admin

↓

Verifikasi

↓

Check In

↓

Penghuni

↓

Pembayaran

↓

Dashboard

↓

Laporan

=====================================================================

24. TEKNOLOGI

=====================================================================

Frontend

Bootstrap 5

HTML5

CSS3

JavaScript

EJS

Backend

NodeJS

ExpressJS

Database

Firebase Firestore

Authentication

Firebase Authentication

Storage

Firebase Storage

Hosting

Firebase Hosting

=====================================================================

25. ROADMAP

=====================================================================

PHASE 1

Landing Page

CMS

Booking

PHASE 2

Dashboard Admin

Master Data

PHASE 3

Check In

Check Out

PHASE 4

Pembayaran

Tagihan

PHASE 5

Android

Push Notification

PHASE 6

QR Check In

Digital Contract

E-Signature

=====================================================================

26. PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

=====================================================================

• Payment Gateway (Midtrans/Xendit)

• WhatsApp Gateway

• Email Notification

• AI Prediksi Okupansi

• Smart Lock Integration

• QR Code Access Door

• Face Recognition Check In

• IoT Monitoring Listrik dan Air

• Dashboard Multi Properti

• Multi Cabang

• Laporan Pajak Otomatis

• Export PDF dan Excel

• Integrasi Google Calendar

• Reminder Tagihan Otomatis

• Mobile Apps Android dan iOS

=====================================================================

SELESAI

=====================================================================

Dokumen ini merupakan rangkuman dari konsep JDI KOSKITA yang sebelumnya kita susun. Jika ingin menjadikannya setara dokumentasi profesional, saya menyarankan memecahnya menjadi sekitar 25 dokumen terpisah, seperti yang pernah kita lakukan untuk proyek absensi, meliputi BRD, SRS, Flowchart, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, ERD, Firebase Collection, Security Rules, API Documentation, Deployment Guide, User Manual, Admin Manual, Testing, hingga Release Notes. Dengan struktur tersebut, proyek akan siap untuk pengembangan tim maupun presentasi kepada klien.